**План**

**текущего ремонта МУЖРЭП-5 Октябрьского района на 2020год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Вид работ** | **Срок исполнения** | **выполнение** | **Сумма сметного расчета (руб.)** |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Чехова,83**  | Испытание лифтов.Ремонт кровлиЗамена труб ГВС | 2кв.2 кв.3кв. | Выполнено –ВыполненоВыполнено | 434404805056030 |
| 2 | **К-Маркса,10** | Тех. диагностирование ВДГО | 3 кв. | Выполнено | 11000 |
| 3 | Дзержинского,33 | Тех. диагностирование ВДГО | 3кв. | Выполнено | 5500 |
| 4 | **К-Маркса,98** | Замена участка труб ГВС в подвалеРемонт кровли Ремонт оголовков вентканаловСмена участка труб ТД Мелодия | 4 кв.3кв3кв.1 кв. | ВыполненоВыполнено.ВыполненоВыполнено. | 807075136268633704 |
| 5 | К**-Маркса,100** | Прокладка труб ХВС для нужд общего имуществаЗамена окон на пластиковые в подъездах 1,2,5,6.7Ремонт освещения в бойлернойРемонт помещения бойлернойРемонт оконных откосов в 1,2,5,6,7Ремонт отмосткиУстановка прожекторов над подъездами 1.2.4.5.7.8. | 3кв.2-3кв.2 кв.2 кв.3кв.4кв.4кв. | ВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполнено | 811210700021883695524617233727449 |
| 6 | **Орджоникидзе,1** | Ремонт труб системы отопленияЗамена предохранительной группы в эл.щитовойМонтаж электрооборудования для установки МОДЕМ на ОДПУ тепла | 2- кв4кв.4кв.. | ВыполненоВыполненоВыполнено | 10185209759021 |
| 7 | **Орджоникидзе,1а** | Монтаж электрооборудования для установки МОДЕМ на ОДПУ тепла  | 4кв | Выполнено | 9021 |
| 8 | **Орджоникидзе,83** | Ремонт внутреннего водостока Замена окон в подъезд № 1,2,3Ремонт кровли, Услуги автовышкиРемонт кровлиРемонт откосовСмена чугунной задвижки | 2- кв. 3кв.3 кв.3кв.4 кв.3кв.3кв. | ВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполнено | 182447000012252134695150007097 |
| 9 | **Пригородная,56** | Ремонт подъезда №3Ремонт ступенейРемонт отмосткиРемонт труб канализации 1подъезд, смена затвора в Т\УТех. диагностирование ВДГО | 2кв2кв.3 кв.3кв.3кв. | ВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполнено | 10891937284554891837925000 |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Пригородная,237** | Укрепление стропильной системы кровлиЗамена предохранительной группы в эл. щитовойСмена ОДПУ ХВС  | 2 кв.3кв.1 кв | ВыполненоВыполненоВыполнено | 174632650010996 |
| 11 | **Дзержинского,211** | Смена запорной арматурыСмена общедомового прибора учета ХВС Химическая Промывка пластинчатого водонагревателяТех. диагностирование ВДГО | 2кв.2 кв .3кв.2кв. | Выполнено ВыполненоВыполненоВыполнено | 50655508820012000 |
| 12 | **Дзержинского,211а** | Тех. диагностирование ВДГО | 2кв.. | Выполнено | 7500 |
| 13 | **Дзержинского, 211/213** | Установка ОДПУ воды | 1 кв. | Выполнено | 12943 |
| 14 | **Дзержинского,153а** | Замена запорной арматуры | 2кв.. | Выполнено | 4810 |
| 15 | **Дзержинского, 153б** | Ремонт кровлиСмена запорной арматуры | 2- кв.2 кв. | Выполненовыполнено | 252232955 |
| 16 |  **Пригородная,167** | Тех. диагностирование ВДГОЗамена окон в подъездеРемонт оголовков вентканаловЗамена запорной арматуры на стояках отопления | 3кв.3кв.3кв.3кв. | ВыполненоВыполненоВыполнено | 17000755001200010000 |
| 17 | **Надежденский,3** | Ремонт и окраска входов в подъезд №3 Замена участка канализации | 4 кв..4кв. | ВыполненоВыполнено. | 800514489 |
| 18 | **Станичная,19** | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории | 3кв | Выполнено | 16707 |
| 19 | **Шаумяна,16** | Замена труб хододного водоснабжения ввода по кв.11и общему коридору  | 3кв. | Выполнено | 60606 |

И.о директора МУЖРЭП-5 Сахурия Н.Г.