**План**

**текущего ремонта МУЖРЭП-5 Октябрьского района на 2019год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Вид работ** | **Срок исполнения** |
| 1 | **2** | 3 | 4 |
| 1 | **Чехова,83** | Ремонт в машинном помещении лифтов.  Ремонт кровли  Ремонт кровли  Ремонт кровли | 1 кв.  2кв.  3-4кв.  3-4кв |
| 2 | **К-Маркса,10** | Установка водомера на обратке теплового узла  Смена запорной арматуры системы отопления  Отбивка штукатурки стен фасада с вышки  Замена ОДПУ электроэнергии | 3 кв.  3кв.  4кв.  4 кв. |
| 3 | **К-Маркса,72/1** | Текущий ремонт подъездов  Замена циркуляционного  Насоса  Замена труб канализации  Замена выпуска канализации  Замена ОДПУ воды  Замена участка труб теплоснабжения | 4кв.  4кв.  4кв |
| 4 | **К-Маркса,98** | Замена ОДПУ воды  Ремонт стен фасада вх.подъезда№1,2,3,4 | 4 кв.  4кв  . |
| 5 | К**-Маркса,100** | Смена системы канализации в цокольном этаже 1подъезда  Ремонт светильников 1 подъезда.  Ремонт фасада 3,4,5,6,7подъездов  Замена теплообменника  Тех. диагностирование ВДГО  Ремонт фасада входа в подъезд№1,2. | 1 кв..  2кв.  4 кв.  4кв.  4кв.  4 кв.  4кв. |
| 6 | **Орджоникидзе,1** | Ремонт кровли  Прочистка дренажа  Ремонт дренажного колодца  Ремонт кровли и оголовков  Установка ОДПУ тепла установка ОДПУ воды | 2-3 кв  2 кв.  3-4 кв.  3-4 кв.  3-4 кв.  3-4кв. |
| 7 | **Орджоникидзе,1а** | Установка одпу тепла  Тех. диагностирование вдго | 4 кв  4 кв. |
| 8 | **Орджоникидзе,83** | Ремонт канализации Ремонт окон в подъезд № 1  Ремонт кровли, ремонт штукатурки стен  Услуги автовышки  Тех.диагностирование  ВДГО  Ремонт пола в подъезде | 2-3 кв. 4кв.  4 кв.  4кв.  3-4 кв.  3 кв.  3 кв. |
| 9 | **Пригородная,56** | Ремонт мусорного контейнера  Вывоз спиленного дерева  Окраска детского оборудования  Замена эл. счетчика, трансформатора тока.  Замена участка трубХВС  Метрологическая поверка приборов учета тепла | 1кв  3 кв.  3кв.  4кв.  4кв.  3кв. |
|  |  |  |  |
| 10 | **Пригородная,211/2** | Установка ОДПУ тепла | 3-4 кв.  . |
|  |  |  |  |
| 11 | **Пригородная,211/3** | Работы по установке узла регулирования  Тепла  Химическая промывка теплообменника | 4 кв.  3 кв. |
|  |  |  |  |
| 12 | **Пригородная,213/1** | Установка нового оборудования узла учета тепла | 3-4 кв.  . |
| 13 | **Пригородная,215**/2 | Капитальный ремонт теплообменника  Замена участка канализационной трубы | 1 кв.  3-4 кв |
| 14 | **Дзержинского,1а** | Установка прибора учета тепловой энергии | -3-4 кв.  3кв. |
| 15 | **Дзержинского,211** | Частичный ремонт цоколя. | 3 кв. |
| 16 | **Дзержинского,211а** | Смена участка трубы  Смена участка труб ХВС | 3кв.  2 кв. |
| 17 | **Дзержинского, 211/213** | Тех. диагностирование  ВДГО  Установка ОДПУ электроснабжения  Замена участка канализационной трубы | 4 кв  4кв..  4кв. |
| 18 | **Дзержинского,153а** | Ремонт оголовков и кровли  Тех. диагностирование ВДГО | 2-3 кв  3кв. |
| 19 | **Дзержинского, 153б** | Ремонт кровли  Тех. диагностирование ВДГО | 2- кв.  3 кв. |
| 20 | **Пригородная,167** | Ремонт кровли  Метрологическая поверка приборов учета тела | 4 кв. |
| 21 | **Надежденский,3** | Замена ОДПУ тепла  Замена труб канализации  Замена выпуска канализации  Смена запорной арматуры на трубопроводах отопления  Окраска металлических частей дворового оборудования | 4 кв.  2кв.  2кв.  3кв.  3кв. |

И.о директора МУЖРЭП-5 Сахурия Н.Г.